АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Елизаветинка

29.04.2015г.							                 	№ 18

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Елизаветинском сельсовете Чистоозерного района к работе в осенне-зимний  период 2015/2016 года.

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Елизаветинском сельсовете к работе в осенне-зимний период 2015/2016года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами администрация Елизаветинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории администрации Елизаветинского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016года (далее – план мероприятий).

- Создать комиссию по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, находящихся на территории Елизаветинского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года и обеспечить их взаимодействие с межведомственной комиссией.

- Обеспечить выполнение в полном объеме плана мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.

- Обеспечить своевременное финансирование ремонтно-восстановительных работ при подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.

- Обеспечить контроль за созданием нормативных запасов топлива для коммунально-бытовых нужд к началу отопительного сезона 2015/2016 года.

- Организовать контроль за своевременным проведением расчетов населения с МУП Елизаветинского ЖКХ.

- Создать до 10.05.2015 года комиссию по оценке готовности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года, с включением в нее представителя государственных инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора.

- Представлять в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чистоозерного района:

а) отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2015/2016года;

б) информацию по исполнению графиков погашения просроченной кредиторской задолженности организацией  жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, принимаемых мерах по ее погашению;

10.  МУП Елизаветинского ЖКХ провести, начиная с 15.09.2015 года, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 25.09.2015 представить в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чистоозерного района реестры актов проведенных пробных топок.

11. В срок до 10.11.2015 года предоставить в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чистоозерного района паспорта готовности администрации Елизаветинского сельсовета к работе в отопительный период 2015/2016года.

12. Представлять в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чистоозерного района информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015/2016 года, начиная с 01.06.2015 года, два раза в месяц до 12 и 26 числа каждого месяца.

13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Елизаветинского сельсовета                                           В.А.Шрайбер

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Елизаветинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от 29.04.2015г.  № 18

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района  Новосибирской области к работе в осенне-зимний период

2015/2016 года и его безаварийного прохождения

## I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории Елизаветинского сельсовета  Чистоозерного района к работе в осенне-зимний период и его безаварийного прохождения (далее – комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий исполнительных органов государственной власти Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района, организаций по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики на территории Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района в зимних условиях.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района, а также настоящим Положением.

II. Задачи комиссии

3. Реализация плана мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории Елизаветинского сельсовета  Чистоозерного района к работе в осенне-зимний период.

## III. Функции комиссии

4. Координация деятельности районных исполнительных органов Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района и организация взаимодействия с  организациями по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики на территории Елизаветинского сельсовета Чистоозерного  района  в зимних условиях.

5. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики на территории Елизаветинского сельсовета Чистоозерного  района в осеннее – зимний период.

6. Анализ и оценка работ по подготовке жилищно-коммунального

комплекса и объектов энергетики на территории Елизаветинского сельсовета  Чистоозерного района к работе в осенне - зимний период и их финансового обеспечения.

7. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики на территории Елизаветинского сельсовета  Чистоозерного района и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

8. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива.

9. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района, внесению изменений в действующие нормативные правовые акты.

## IV. Организация деятельности комиссии

10. Комиссию возглавляет глава Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района, который руководит ее деятельностью.

11. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии.

12. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц в течение подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения.

13. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии, районных исполнительных органов Чистоозерного района.

14. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.

15. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии, а в его отсутствие–заместителя председателя комиссии, является решающим.

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии – заместителем председателя комиссии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Елизаветинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от 29.04.2015г.  № 18

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории администрации Елизаветинского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года и его безаварийного прохождения

Шрайбер Виктор Александрович       - глава Елизаветинского сельсовета

Ясаков Виктор Александрович          -  директор МУП Елизаветинского ЖКХ

Корчуганова Людмила Владимировна -  директор МКУК Елизаветинского   КДЦ

Ланин Виталий Анатольевич    -       главный государственный инспектор

Сибирского управления Ростехнадзора

(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Елизаветинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от  06.05.2015г. № 18

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории администрации Елизаветинского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социально-культурной сферы на территории Елизаветинского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года, предотвращения срывов деятельности организации жилищно-коммунального комплекса | администрация | еженедельно |
| 2 | Организация контроля за ходом накопления необходимых запасов твердого топлива для нужд населения в период подготовки к работе в отопительный сезон 2015/2016 года | администрация | еженедельно |
| 3 | Предоставление в отдел строительства и ЖКХ администрации Чистоозерного района информации о проведении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015/2016 года | администрация | с 01.06.2015 года, два раза в месяц до 12 и 26 числа каждого месяца |
| 4 | Обеспечение готовности к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года объектов социально-культурной сферы | администрация | до 01.09.2015 года |
| 5 | Предоставление паспортов готовности администрации Елизаветинского сельсовета в осенне-зимний период | администрация | до 10.11.2015г. |